# KLCN029 — BASELINE CHUẨN ĐỀ TÀI

Đề tài: Nghiên cứu hệ thống hỗ trợ đánh giá và cải thiện CV sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn
GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Dung
Nhóm: Nguyễn Hữu Lộc · Dương Chí Khải · Lê Tâm Đắc
Thời gian: 12 tuần (17/08/2026 – 08/11/2026)

## 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

### 1.1 Mục tiêu

Xây dựng hệ thống tự động hóa quy trình tuyển dụng IT gồm 3 giai đoạn:

| Giai đoạn | Tên | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Parsing | Trích xuất hồ sơ | Chuyển CV/JD từ PDF/DOCX sang JSON có cấu trúc chuẩn |
| Matching | Đối sánh CV–JD | So khớp ngữ nghĩa giữa hồ sơ ứng viên và yêu cầu tuyển dụng |
| Evaluation | Đánh giá đa tác tử | 3 Agent chấm điểm CV theo Rubric 12 tiêu chí |

### 1.2 Đóng góp nghiên cứu chính

Kết hợp cơ chế RAG (Retrieval-Augmented Generation) vào quy trình tranh biện Đa tác tử (Multi-Agent Debate) để giảm ảo giác và tăng độ chính xác khi đối chiếu Rubric.

### 1.3 Phạm vi

- Đối tượng: CV và JD ngành CNTT (Java, Web, SQL, BA, DevOps, Data Science, AI/ML)

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Việt

- Mô hình LLM: Qwen 3.8-27B, Llama 3.3 70B (Groq API), Qwen3-4B (fine-tuning trên Colab)

- 4 chiến lược so sánh: Zero-shot, Few-shot, RAG, Multi-Agent

## 2. SƠ ĐỒ LUỒNG HOẠT ĐỘNG TỔNG THỂ

### 2.1 Pipeline tổng thể

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    
    │                        HỆ THỐNG KLCN029 RESUME PARSING                    │    
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤    
    │                                                                             │    
    │  ┌──────────────┐                                                           │    
    │  │  ĐẦU VÀO     │                                                           │    
    │  │  CV (PDF/     │                                                           │    
    │  │  DOCX/TXT)   │──┐                                                        │    
    │  │  JD (PDF/    │  │                                                         │    
    │  │  DOCX/TXT)   │  │                                                        │    
    │  └──────────────┘  │                                                         │    
    │                    ▼                                                         │    
    │  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐               │    
    │  │  GIAI ĐOẠN 1: TEXT EXTRACTION                            │               │    
    │  │  ┌────────────┐  ┌────────────┐  ┌────────────────────┐ │               │    
    │  │  │ pypdf      │  │ python-docx│  │ VietOCR/MinerU     │ │               │    
    │  │  │ (PDF text) │  │ (DOCX+bảng)│  │ (Trang scan→OCR)   │ │               │    
    │  │  └─────┬──────┘  └─────┬──────┘  └─────────┬──────────┘ │               │    
    │  │        └───────────────┼────────────────────┘            │               │    
    │  └────────────────────────┼─────────────────────────────────┘               │    
    │                           ▼                                                  │    
    │  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐               │    
    │  │  GIAI ĐOẠN 2: PARSING (4 CHIẾN LƯỢC)                    │               │    
    │  │                                                          │               │    
    │  │  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌────────────┐ │               │    
    │  │  │Zero-shot │ │Few-shot  │ │  RAG     │ │Multi-Agent │ │               │    
    │  │  │Prompt    │ │3 exemplar│ │6 domain  │ │3 tác tử    │ │               │    
    │  │  │cơ bản    │ │đa ngành  │ │ontology  │ │tuần tự     │ │               │    
    │  │  └────┬─────┘ └────┬─────┘ └────┬─────┘ └─────┬──────┘ │               │    
    │  │       └─────────────┼────────────┼─────────────┘        │               │    
    │  │                     ▼            ▼                       │               │    
    │  │           ┌─────────────────────────────┐               │               │    
    │  │           │ Pydantic Schema Validation  │               │               │    
    │  │           │ (CVSchema / JDSchema)       │               │               │    
    │  │           └──────────┬──────────────────┘               │               │    
    │  └──────────────────────┼───────────────────────────────────┘               │    
    │                         ▼                                                    │    
    │                  ┌──────────────┐                                            │    
    │                  │  JSON Output │                                            │    
    │                  │  (chuẩn hóa) │                                            │    
    │                  └──────┬───────┘                                            │    
    │                         │                                                    │    
    │           ┌─────────────┼──────────────┐                                    │    
    │           ▼                            ▼                                     │    
    │  ┌────────────────────┐  ┌──────────────────────────────┐                  │    
    │  │ GIAI ĐOẠN 3:       │  │ GIAI ĐOẠN 4:                 │                  │    
    │  │ RAG MATCHING       │  │ MULTI-AGENT EVALUATION       │                  │    
    │  │                    │  │                              │                  │    
    │  │ Embedding CV+JD    │  │ HR Agent → Tech Lead →       │                  │    
    │  │ Cosine Similarity  │  │ Critic Agent                 │                  │    
    │  │ ATS + Match Score  │  │ Rubric 7 tiêu chí            │                  │    
    │  └────────┬───────────┘  └──────────────┬───────────────┘                  │    
    │           └─────────────┬───────────────┘                                   │    
    │                         ▼                                                    │    
    │  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐               │    
    │  │  ĐẦU RA: Dashboard Streamlit                            │               │    
    │  │  - Điểm tổng quan + Điểm thành phần                     │               │    
    │  │  - Biểu đồ Radar kỹ năng                                │               │    
    │  │  - Lời khuyên cải thiện                                  │               │    
    │  │  - Bảng so sánh 4 chiến lược (Benchmark Arena)           │               │    
    │  └──────────────────────────────────────────────────────────┘               │    
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 2.2 Pipeline Multi-Agent 3 tác tử

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    
    │                  MULTI-AGENT PARSING PIPELINE                         │    
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤    
    │                                                                        │    
    │  Người dùng ──── Upload CV (PDF) ────▶ ResumeParser                   │    
    │                                            │                           │    
    │                               extract_text_from_pdf()                  │    
    │                                            │                           │    
    │                                            ▼                           │    
    │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │    
    │  │  AGENT 1: PRIMARY EXTRACTOR                                     │   │    
    │  │  ─────────────────────────────                                  │   │    
    │  │  Input:  Văn bản CV + System Prompt (CV_PARSING_PROMPT)         │   │    
    │  │  Task:   Trích xuất thô toàn bộ thành phần CV → CVSchema JSON  │   │    
    │  │  Output: JSON nháp + agent_trace[1] (timing)                    │   │    
    │  └──────────────────────────────┬──────────────────────────────────┘   │    
    │                                 │                                      │    
    │                                 ▼                                      │    
    │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │    
    │  │  AGENT 2: SKILL & PII VERIFIER                                  │   │    
    │  │  ──────────────────────────────                                 │   │    
    │  │  Input:  JSON nháp từ Agent 1 + Prompt kiểm tra                 │   │    
    │  │  Tasks:  - Kiểm tra PII masking ([MASKED])                     │   │    
    │  │          - Phân loại lại hard/soft skills                       │   │    
    │  │          - Phát hiện thiếu sót & kỹ năng bị bỏ sót             │   │    
    │  │  Output: AgentVerificationResult + agent_trace[2]               │   │    
    │  └──────────────────────────────┬──────────────────────────────────┘   │    
    │                                 │                                      │    
    │                                 ▼                                      │    
    │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │    
    │  │  AGENT 3: CHIEF AUDITOR & CONSOLIDATOR                          │   │    
    │  │  ──────────────────────────────────────                         │   │    
    │  │  Input:  JSON nháp + Corrections từ Agent 2                     │   │    
    │  │  Tasks:  - Hợp nhất sửa lỗi vào JSON                           │   │    
    │  │          - Kiểm tra chéo factual consistency                    │   │    
    │  │          - Phát hiện hallucination                               │   │    
    │  │  Output: CVSchema JSON hoàn chỉnh + agent_trace[3]              │   │    
    │  └──────────────────────────────┬──────────────────────────────────┘   │    
    │                                 │                                      │    
    │                                 ▼                                      │    
    │                    evaluate_parsing_result()                           │    
    │                           │                                            │    
    │                           ▼                                            │    
    │              Metrics + JSON + Comparison Table                         │    
    │                                                                        │    
    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 3. KIẾN TRÚC MODULE VÀ FILE

CV_LLM/    
    ├── app_parsing_demo.py              ← Streamlit UI (Benchmark Arena)    
    ├── .env                             ← API key (gitignored)    
    ├── requirements.txt                 ← Dependencies    
    │    
    ├── parsing_module/                  ← LÕI HỆ THỐNG    
    │   ├── __init__.py    
    │   ├── llm_parser.py                ← ResumeParser: điều phối 4 chiến lược    
    │   ├── schemas.py                   ← CVSchema, JDSchema (Pydantic strict)    
    │   ├── extractors.py                ← PDF, DOCX, TXT (+ OCR hook)    
    │   ├── prompts.py                   ← 4 prompt templates (ZS, FS, RAG, MA)    
    │   ├── rag_engine.py                ← CVRetriever: 6 domain ontology    
    │   ├── multi_agent.py               ← MultiAgentResumeParser: 3 tác tử    
    │   ├── metric_core.py               ← 5 metrics v2 (deterministic)    
    │   ├── metrics.py                   ← Compatibility re-export wrapper    
    │   └── ground_truth/                ← 5 CV JSON gold standard    
    │       ├── cv_gt_001.json → cv_gt_005.json    
    │       └── cv_gt_template.json    
    │    
    ├── dataset/    
    │   ├── cleaned/                     ← 5.725 CV + 4.684 JD (CSV)    
    │   └── benchmark/                   ← 270 mẫu benchmark    
    │    
    ├── Backend/                         ← 15 PDF CV thật (HUIT)    
    │    
    ├── tests/    
    │   └── test_parsing_offline.py      ← 31 unit tests (mock, no API)    
    │    
    ├── notebook/    
    │   └── KLCN029_Parsing_Experiments.ipynb    
    │    
    ├── audits/                          ← Scripts kiểm tra dữ liệu    
    │   ├── inspect_dataset_and_parser.py    
    │   ├── apply_parsing_repairs.py    
    │   └── dataset_parser_audit.json    
    │    
    └── docs/                            ← Tài liệu báo cáo    
        ├── Cau_truc_bao_cao_KLCN029.md    
        ├── Chapter2_CoSoLyThuyet_Parsing.md    
        ├── Chapter3_KienTruc_Parsing.md    
        ├── PhanTich_CVJD_ResumeParsing.md    
        ├── Giai_doan_1_Cap_nhat_sau_kiem_tra_du_lieu.md    
        ├── Dataset_candidates_and_next_steps.md    
        └── Prompt_Chi_tiet.txt

Quan hệ phụ thuộc giữa các module:

app_parsing_demo.py    
      ├── parsing_module/llm_parser.py (ResumeParser)    
      │     ├── schemas.py         (CVSchema, JDSchema)    
      │     ├── prompts.py         (4 prompt constants)    
      │     ├── extractors.py      (read_file)    
      │     ├── rag_engine.py      (CVRetriever)    
      │     ├── multi_agent.py     (MultiAgentResumeParser)    
      │     └── metrics.py → metric_core.py (evaluate_*, compare_*)    
      └── extractors.py (extract_text_from_pdf, extract_text_from_docx)

## 4. TRẠNG THÁI HIỆN TẠI

### 4.1 Đã hoàn thành ✅

| STT | Hạng mục | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Module Parsing 4 chiến lược | Zero-shot, Few-shot, RAG, Multi-Agent |
| 2 | Schema CV/JD Pydantic | Strict validation, nullable Optional[str] |
| 3 | Text Extraction | PDF (pypdf) + DOCX (bảng lồng) + TXT |
| 4 | Prompt Engineering | 4 prompt templates (ZS, FS, RAG, MA) |
| 5 | RAG Engine | 6 domain ontology, cosine TF retrieval |
| 6 | Multi-Agent Pipeline | 3 tác tử + agent_trace + exponential backoff |
| 7 | Metrics v2 | Section recall, Record P/R/F1, Skill P/R/F1, Schema, Lexical unsupported |
| 8 | Streamlit UI | Upload, 4 chiến lược, Benchmark Arena |
| 9 | Unit Tests | 31 test offline (mock API) — 100% pass |
| 10 | Ground Truth | 5 CV JSON (từ 15 PDF HUIT) |
| 11 | Chương 2 báo cáo | Cơ sở lý thuyết — 12 IEEE refs |
| 12 | Chương 3 báo cáo | Kiến trúc hệ thống — Mermaid diagrams |
| 13 | Phân tích CV-JD | 3 nhóm ưu tiên, PII masking — 10 refs |
| 14 | Audit Phase 1 | Kiểm tra dữ liệu + mã nguồn + metrics bugs |

### 4.2 Chưa hoàn thành ❌

| STT | Hạng mục | Mức ưu tiên | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fine-tuning LLM nhỏ (Colab) | 🔴 Cao | Ứng viên: Qwen3-4B + LoRA |
| 2 | OCR cho CV scan | 🔴 Cao | VietOCR / MinerU — hook sẵn |
| 3 | Gold Labels mở rộng | 🔴 Cao | Hiện 5, cần 50–100 mẫu |
| 4 | Benchmark quy mô lớn | 🔴 Cao | 4 chiến lược, đầy đủ metrics |
| 5 | Module Matching CV-JD | 🟡 TB | ATS Score + Matching Score |
| 6 | Module Rubric 3-Agent | 🟡 TB | 7 tiêu chí + trọng số |
| 7 | Chương 1 báo cáo | 🟡 TB | Tổng quan nghiên cứu |
| 8 | Chương 4 báo cáo | 🔴 Cao | Phụ thuộc benchmark |
| 9 | Chương 5 báo cáo | 🟡 TB | Phụ thuộc Chương 4 |
| 10 | Dashboard đánh giá | 🟢 Thấp | Radar chart, lời khuyên |

## 5. BỘ TIÊU CHÍ ĐO LƯỜNG (METRICS BASELINE)

### 5.1 Metrics cho Parsing (đã triển khai v2)

| Metric | Công thức | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Section Recall | filled_sections / gold_sections | % mục có nội dung so với gold |
| Record P/R/F1 | Set matching chuẩn hóa | Khớp bản ghi (experience, project, education) |
| Skill P/R/F1 | Set matching + alias normalization | Khớp kỹ năng (C, C++, C# phân biệt) |
| Schema Compliance | Pydantic validation pass/fail | JSON hợp lệ theo CVSchema (0 hoặc 1) |
| Lexical Unsupported | flagged / total_checked | % thực thể không có bằng chứng từ vựng |
| Latency | wall-clock time (seconds) | Thời gian xử lý 1 CV |

### 5.2 Metrics cho Matching (cần xây dựng)

| Metric | Mô tả |
| --- | --- |
| ATS Score | Điểm khớp từ khóa kỹ năng CV ↔ JD |
| Matching Score | Điểm đối sánh ngữ nghĩa toàn diện |
| Person-Job Fit | Điểm tổng hợp seniority + domain + skill overlap |

### 5.3 Metrics cho Evaluation (cần xây dựng)

| Metric | Mô tả |
| --- | --- |
| Rubric Compliance | Điểm tuân thủ 7 tiêu chí JSON |
| Inter-Agent Agreement | Mức đồng thuận giữa 3 Agent |
| Human Correlation | Tương quan với đánh giá người thật |

## 6. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN (5 GIAI ĐOẠN)

### GĐ1: Dữ liệu & Nhãn (Tuần 1–3)

- Thu thập thêm 50+ CV PDF (HUIT + Kaggle)

- Gán nhãn Gold: 50 train+dev, 50 test khóa kín

- Tạo Silver labels từ LLM cho corpus CSV

### GĐ2: OCR & Extraction (Tuần 1–3, song song GĐ1)

- Cài đặt VietOCR / MinerU

- Tích hợp OCR vào extractors.py (sử dụng ocr_callback hook)

- Đánh giá CER/WER trên 40 tài liệu scan (20 Việt + 20 Anh)

### GĐ3: Fine-tuning (Tuần 3–5)

- Chuẩn bị dữ liệu train format cho Colab

- Fine-tune Qwen3-4B-Instruct + LoRA/QLoRA

- So sánh trước/sau fine-tuning trên cùng mô hình

### GĐ4: Matching & Evaluation (Tuần 4–7)

- Xây dựng Module Matching CV-JD (embedding + scoring)

- Xây dựng Module Rubric 3-Agent (7 tiêu chí + trọng số)

- Benchmark đầy đủ 4 chiến lược trên gold test set

### GĐ5: Báo cáo & Demo (Tuần 1–8, song song)

- Viết Chương 1: Tổng quan nghiên cứu

- Viết Chương 4: Thực nghiệm (sau khi có kết quả)

- Viết Chương 5: Kết luận

- Hoàn thiện Dashboard UI

- Review toàn bộ & nộp

## 7. PHÂN CHIA CÔNG VIỆC 3 THÀNH VIÊN

### Thành viên 1 — Nguyễn Hữu Lộc (ML/Backend — Trưởng nhóm)

| STT | Công việc | Đầu ra | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fine-tuning Qwen3-4B trên Colab (LoRA/QLoRA) | Model checkpoint + notebook | 2 tuần |
| 2 | So sánh baseline Groq vs fine-tuned model | Bảng metrics đối chiếu | 1 tuần |
| 3 | Tích hợp OCR (VietOCR/MinerU) vào extractors.py | OCR pipeline hoạt động | 1 tuần |
| 4 | Chạy benchmark 4 chiến lược trên gold test set | Kết quả thực nghiệm đầy đủ | 1 tuần |
| 5 | Viết Chương 4: Thực nghiệm & Đánh giá | Chapter4.md hoàn chỉnh | 1 tuần |

### Thành viên 2 — Dương Chí Khải (Kiến trúc hệ thống / RAG)

| STT | Công việc | Đầu ra | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng Module Matching CV-JD (embedding + scoring) | matching_module/ | 2 tuần |
| 2 | Nâng cấp RAG Engine (IDF weighting, embedding) | rag_engine.py v2 | 1 tuần |
| 3 | Xây dựng Module Rubric 7 tiêu chí + trọng số | rubric_evaluator.py | 2 tuần |
| 4 | Viết Chương 1: Tổng quan nghiên cứu | Chapter1.md hoàn chỉnh | 1 tuần |
| 5 | Viết Chương 5: Kết luận & Hướng phát triển | Chapter5.md hoàn chỉnh | 1 tuần |

### Thành viên 3 — Lê Tâm Đắc (Dữ liệu / Frontend)

| STT | Công việc | Đầu ra | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thu thập thêm 50+ CV PDF (HUIT + Kaggle + tổng hợp) | Thư mục PDF + metadata CSV | 1 tuần |
| 2 | Gán nhãn Gold Standard (kiểm tra chéo luân phiên) | 100 file JSON gold | 2 tuần |
| 3 | Tạo Silver Labels cho corpus CSV bằng LLM | silver_labels/ directory | 1 tuần |
| 4 | Xây dựng Dashboard đánh giá (Radar, lời khuyên) | UI Streamlit hoàn chỉnh | 2 tuần |
| 5 | Chuẩn bị 40 tài liệu scan để test OCR | Dataset scan + ground truth | 1 tuần |

### Công việc chung (cả nhóm)

| Công việc | Ghi chú |
| --- | --- |
| Gán nhãn Gold (kiểm tra chéo) | Mỗi mẫu 2 người kiểm tra độc lập, luân phiên |
| Review báo cáo chương | Mỗi chương viết xong, 2 người còn lại review |
| Demo trước GV | Chuẩn bị slide + chạy live |
| Cập nhật README & docs | Sau mỗi sprint |

### Ma trận RACI

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed

| Hạng mục | Lộc | Khải | Đắc |
| --- | --- | --- | --- |
| Fine-tuning LLM | R/A | C | I |
| OCR Pipeline | R/A | I | C |
| Benchmark Experiments | R/A | C | C |
| Module Matching CV-JD | C | R/A | I |
| RAG Engine v2 | C | R/A | I |
| Module Rubric 3-Agent | C | R/A | I |
| Thu thập CV PDF | I | C | R/A |
| Gán nhãn Gold | R | R | R/A |
| Silver Labels | C | I | R/A |
| Dashboard UI | I | C | R/A |
| OCR Test Dataset | C | I | R/A |
| Chương 1 (Tổng quan) | C | R/A | I |
| Chương 4 (Thực nghiệm) | R/A | C | I |
| Chương 5 (Kết luận) | C | R/A | I |

## 8. YÊU CẦU KỸ THUẬT

### 8.1 Hạ tầng

| Thành phần | Công cụ | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| LLM Inference | Groq API (qwen/qwen3.8-27b) | Free tier |
| Fine-tuning | Google Colab (T4/A100 GPU) | LoRA/QLoRA |
| OCR | VietOCR + MinerU | Cần cài đặt |
| Frontend | Streamlit | Đã có |
| Retrieval | TF-IDF / bge-m3 | RAG Engine |
| Testing | unittest (offline, mock) | 31 tests |

### 8.2 Dữ liệu

| Tập | Số lượng | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| CSV Corpus (CV) | 5.725 mẫu | ✅ Có, chưa nhãn JSON |
| CSV Corpus (JD) | 4.684 mẫu | ✅ Có |
| Benchmark | 270 CV + 270 JD | ✅ Có |
| PDF thật (HUIT) | 15 file | ✅ Có |
| Gold Standard JSON | 5 mẫu | ⚠️ Cần 50–100 |
| OCR Test Set | 0 | ❌ Cần 40 tài liệu |